| Serviciul Tehnic | APROB, |
| --- | --- |
| Nr. 10313 / 08.04.2021 | Primar |
|  | ing. Morar Costan |

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiții

“PARCARE  SUPRATERANA  PE  DOUA  NIVELE  IN  CLADIREA  CT8,

STR.  ECATERINA  TEODOROIU,  BL.R4“

(realizarea proiectului tehnic, executia obiectivului, asistenta tehnica,

servicii de dirigentie)

Având în vedere prevederile art. 4 și art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; in temeiul  art. 129, alin. (4), lit. a) și art. 139, alin. (3), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare; in baza Hotararii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, propunem aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “PARCARE SUPRATERANA PE DOUA NIVELE IN CLADIREA CT8, STR. ECATERINA TEODOROIU, BL.R4“, necesari realizării proiectului tehnic și executiei obiectivului.

Luând în considerare graficul de esalonare al lucrarilor (12 luni), timpul necesar de la demararea procedurii de licitatie pana la finalizarea ei și atribuirea executiei obiectivului de investitii prin contract de lucrări castigatorului, depășește anul calendaristic în curs, propunem finantarea multianuala a obiectivului după cum urmează:

- 869.000 lei (din valoarea indexata cu rata inflatiei pentru anii 2019 – 2020), din bugetul pe anul 2021,

- 991332 lei, indexati cu rata inflatiei pentru anul 2021, urmand a fi finantati din bugetul anului 2022.

Costurile estimate pentru realizarea investiţiei au fost făcute cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare (vezi deviz general estimativ dec. 2018) .

[Costul total al investitiei luand in considerare o rata a inflatiei de 3% pentru anul 2021, va fi de: 1.890.072 lei.]

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în

lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate

cu devizul general;

| Valoarea totala a investitiei | 1.475.505,59 lei | Valoarea totala a investitiei cu TVA | 1.745.794,93 lei |
| --- | --- | --- | --- |
| Din care C+M | 1.266.375,46 lei | Din care C+M cu TVA | 1.506.986,80 lei |

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi

fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în

conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

Regim de inaltime  propus: P+Eintermediar

Supraf. construita  propusa = 617,00  mp

Supraf. desfasurata propusa =  1234,00 mp

Supraf. utila propusa   = 1061,85 mp

Inaltimea maxima  propusa : +7.85 m

Valoare investitie (cu TVA): 1.745.794,93 lei

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în

funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii:

Indicatori financiari:

VNAF/C = -1,874,927.17 lei

RIRF/C nu se poate determina datorita valorii nule a numitorului

Indicatori economici

În condițiile descrise mai sus, la valoarea de închiriere de 100 lei/loc de parcare/an, practică a municipalității, valoarea netă actualizată (economic) este negativă, în valoare de:

VNAE = -531,480.27 lei

RIRE = -0,32%

Raportat la determinările de mai sus se constată că investiția nu se justifică decât în situația în care valoarea încasată din chirii crește.

Indicatori de operare

Analiza de senzitivitate relevă niveluri al pragurilor de rentabilitate, respectiv valori ale chiriei ce trebuiesc realizate de catre municipalitate pentru valori ale VNAF/C și respectiv VNAE nule, astfel:

Prag de rentabilitate financiară: 2124 lei/an/loc de parcare

Prag de rentabilitate economică: 763 lei/an/loc de parcare

În concluzie, pentru a putea justifica investiția, municipalitatea ar trebui să realizeze venituri certe de minim 763 lei/an/loc de parcare și respectiv de maximum 2124 lei/an/loc de parcare. Valori ale veniturilor sub interval conduc la imposibilitatea justificării investiției, valori peste interval conduc la generarea de venituri nete, în contradicție cu regulile privind ajutoarele de stat.

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

Durata de realizare a investitiei (luni): 18 luni calendaristice, din care C+M 12 luni calendaristice.

Etapele principale ale realizarii investitiei sunt:

A– preluare amplasament

B– organizare de santier

C– executare lucrari de infrastructura

D– executare lucrari de suprastructura

E– executare lucrari izolatii

F– executare lucrari de instalatii

G– executare lucrari de finisaje interioare si exterioare

H– receptia lucrarii

GRAFIC DE ESALONARE A LUCRARILOR

BENEFICIAR: MUNICIPIUL DEJ

| Director Tehnic | Întocmit |
| --- | --- |
| Ing. Zegrean Calin | Ing. Szopos Atila |